|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umsetzung Neophytenstrategie: Jahresplanung der politischen Gemeinde XY für das Jahr 2020** | **Deadline** | **Jahr** | **Verantwortlich** | **Kosten** |
| **1** | **Rahmenbedingungen** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Zielsetzung** | Der Kanton St. Gallen hat in der «Neophytenstrategie Kanton St.Gallen» Ziele und Massnahmen definiert. Als Umsetzungshilfe für die Gemeinden wurde darauf aufbauend der « Leitfaden Bekämpfung und Unterhalt von Neophytenstandorten 2020-2025» erarbeitet. Daraus abgeleitet formulierte die politische Gemeinde XY die hier vorliegende Massnahmenplanung.  | - |  | - |  |
| **1.2** | **Rolle der Gemeinden** | Die politische Gemeinde XY setzt die Neophytenstrategie *alleine um*. *Eine Erarbeitung einer regionalen Neophytenstrategie mit den Nachbargemeinden ist zurzeit nicht geplant.* | - |  | - |  |
| **1.3** | **Nachkontrolle in bestehenden Bekämpfungsgebieten** | Zur Sicherung der bereits getätigten Investitionen werden die laufenden Bekämpfungen fortgeführt, jedoch nicht erweitert. Sobald durch den sich einstellenden Bekämpfungserfolg Ressourcen frei werden, werden sie für die Bekämpfung gemäss Etappenschema verwendet.  |  | Jährlich |  |  |
| **1.4** | **Prioritätenliste** | Die politische Gemeinde XY verfügt über eine Kartierung, die zurzeit ABC Standorte umfasst. Die Standorte wurden aufgrund ihrer Lage mittels GIS-Abfrage in die Etappe A bis E eingeteilt. Aufgrund des Attributs «Anzahl» wurde eine Kostenschätzung für die Bekämpfung der Standorte erstellt.  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Kostenplanung** | Die politische Gemeinde XY verfügt über ein Kostendach von Fr. abc pro Jahr. Herr Mustermann erstellt jährlich eine Kostenplanung und erteilt die Aufträge. | März | Jährlich |  |  |
| **1.6** | **Monitoring und Kartierung** | Folgende Personen sind für das Monitoring der prioritären Arten zuständig:Herr A, *kommunaler Neophytenbeauftragter* Herr B, *Forstdienst Ortsgemeinde* Frau C, *Naturschutzverein* Fundmeldungen von prioritären Arten werden unmittelbar fotografiert, an Herr A gemeldet und im Geoportal erfasst. |  | Jährlich |  |  |
| **1.7** | **Jahresplanung** | Herr A passt die Jahresplanung an und bespricht diese mit der kommunale Begleitgruppe. Die Verantwortlichkeiten werden verteilt.  | März | Jährlich |  |  |
| **1.8** | **Einsatzplanung** | Herr A erledigt die administrativen Arbeiten und koordiniert die verschiedenen Einsätze. Folgende Akteure sind in der Neophytenbekämpfung tätig.• *Forstdienst der Ortsgemeinde* • *Bekämpfungsequipe zz* • *Naturschutzverein* yy• *Zivis und Asylsuchende unter Aufsicht von …*• *Landwirtschaftsbetrieb* xx• *Grundeigentümer ww und vv* | April | Jährlich |  |  |
| **1.9** | **Erfolgskontrolle** | Die Abrechnung mit dem Kanton SG (ANJF SG) erfolgt wie bisher zentral über Herr A. Die Abrechnungen müssen mit Stundenrapporten bis anfangs September bei Herr A eingereicht werden. *Akteur xy weist die Stunden monatlich aus (wie bisher)*. | September | Jährlich |  |  |
| **1.10** | **Kommunale Begleitgruppe** | Die kommunale Begleitgruppe trifft sich jährlich und besteht aus:Herr A, *kommunaler Neophytenbeauftrager* Herr B, *Forstdienst Ortsgemeinde* Frau C, *Naturschutzverein* Frau D, *Fachbüro zz*Herr E, *Werkdienst*  | April | Jährlich |  |  |
| **2** | **Kommunikation** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Schulung der Akteure** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  Schulung Bekämpfungsteam | Schulung der Strategie gemäss «Leitfaden Bekämpfung und Unterhalt von Neophytenstandorten 2020-2025». Aufbau des Montoring-Teams.  | April | 2020 |  |  |
| 2.1.1 |  Schulung Werkhofmitarbeiter | Schulung der Strategie gemäss Leitfaden. | April | 2021 |  |  |
| 2.1.2 |  Schulung Stadt- und Liegenschaftsverwaltung | Schulung der Strategie gemäss Leitfaden. | April | 2022 |  |  |
| 2.1.3 |  Schulung weiterer Akteure | z.B. Privatwaldbesitzer, Landwirte, Gärtenbauer, Schrebergärten | April |  |  |  |
| **2.2** | **Orientierung über Bekämpfungsmassnahmen** | Infotafeln für Einsatzgruppen. | ganzjährig | 2020 |  |  |
| **2.3** | **Information der Bevölkerung (Beispiele)** | Versand von Flyern in die Privathaushalte. | April | 2021 |  |  |
| **2.4** | **Öffentlichkeitsarbeit mit Aktionen (Beispiele)**  | Neophytenspaziergang: XY führt durch die Landschaft und zeigt Standorte mit invasiven Neophyten und erläutert die Umsetzung der kommunalen Neophytenstrategie. | Mai | 2020 |  |  |
| **2.5** | **Koordination der Bekämpfungseinsätze (Beispiele)** | Koordination (Bekämpfungseinsatz Berufkraut) in einem TWW Objekt an der Gemeindegrenze zu … | April | 2020 |  |  |
| **3** | **Prävention** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Gemeindeeigene Flächen** | Auf gemeindeeigenen Flächen wird auf die Verwendung von Pflanzenarten der Schwarzen Liste und Watch Liste verzichtet. |  |  |  |  |
| **3.2** | **Private Flächen** | Ergänzung des kommunalen Baureglements um die im Leitfaden vorgeschlagenen Artikel zu Neophytenprävention und Umgebungsgestaltung. |  |  |  |  |
| **3.3** | **Erfassen von Neufunden und Nachführen des Inventars** | Sammeln von allen Fundmeldungen und Nachführen des Neophyteninventars, damit Neufunde möglichst schnell in die kommunale Neophytenstrategie einbezogen werden können. |  | Jährlich |  |  |
| **4** | **Bekämpfung** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Priorisierung in fünf Etappen** |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Prioritäre Arten**
 | In der politischen Gemeinde XY sind ABC Standorte (Stand Juni 2019) mit Pflanzenarten der prioritären Liste bekannt. * Ambrosia: x Standorte
* Riesen-Bärenklau: x Standorte
* Schmalblättriges Greiskraut: x Standorte
* Japanisches Geissblatt: x Standorte
* Henrys Geissblatt: x Standorte
* Xyz: x Standorte
 |  |  |  |  |
|  | 1. **Gebirge**
 | Die politische Gemeinde XY verfügt über keine Höhenstufen über 1‘400 Meter über Meer. |  |  |  |  |
|  | 1. **Schutzgebiete**
 | In der politischen Gemeinde XY sind ABC Standorte (Stand Juni 2019) invasiver Neophyten in Naturschutzgebieten bekannt. Nationale Objekte:Die politische Gemeinde XY verfügt über 72 Schutzgebiete von nationaler Bedeutung. Darin finden sich 77 Standorte an invasiven Neophyten (Stand Juni 2019). Siehe entsprechende Objektblätter.Regionale Objekte:11 Objekte mit Vorkommen invasiver Arten (hauptsächlich Goldrute). Siehe entsprechende Objektblätter.Lokale Objekte:6 Objekte mit Vorkommen invasiver Arten (hauptsächlich Goldrute). Siehe entsprechende Objektblätter. |  |  |  |  |
|  | 1. **Fliessgewässer**
 | Entlang der Bäche und in einem beidseitigen Puffer von 20 Meter befinden sich 253 Standorte mit invasiven Neophyten. * Drüsiges Springkraut: x Standorte
* Einjähriges Berufkraut: x Standorte
* Robinie: x Standorte
* Japanischer Knöterich: x Standorte
* Kanadische Goldrute: x Standorte
* Sommerflieder: x Standorte
* Spätblühende Goldrute: x Standorte
* Vieljähriger Knöterich: x Standorte
* Xyz: x Standorte
 |  |  |  |  |
|  | 1. **Siedlung & Landwirtschaft**
 | In der politischen Gemeinde XY gibt es weitere 87 Standorte, die nicht in die Etappe A bis D fallen. Gemäss «Leitfaden Neophytenbekämpfung 2020-2025» müssten die Standorte wiederum in vier Prioritäten eingeteilt werden. Für diese Feineinteilung fehlen zurzeit die digitalen Daten der kommunalen Flächen, Industrieareale und BFF der Landwirtschaft.* Drüsiges Springkrau: x Standorte
* Einjähriges Berufkraut: x Standorte
* Essigbaum x Standorte
* Götterbaum x Standorte
* Robinie: x Standorte
* Japanischer Knöterich: x Standorte
* Kanadische Goldrute: x Standorte
* Kirschlorbeer x Standorte
* Sommerflieder: x Standorte
* Spätblühende Goldrute: x Standorte
* Xyz: x Standorte
 |  |  |  |  |
| **4.2** | **Handhabung und Entsorgung** | In der Kompogasanlage CDEF dürfen nur Neophyten angenommen werden, welche nicht austreiben (keine Rhizome, Blütenstände usw.). Pflanzen, welche zwingend abgeführt und vernichtet werden müssen, z.B. Knöterich, Ambrosia, werden via GHIJK entsorgt. *Neu liefern A und B die Neophyten direkt GHIJK oder bei der Kehrichtverbrennung an.* *In Einzelfällen kann nach wie vor in Absprache mit dem Werkdienst der Abtransport via Werkdienst erfolgen*.  |  |  |  |  |
| **6** | **Weiterführende Massnahmen** |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Unvorhergesehenes** | Beratung bei unvorhergesehenen Anfragen und Vorfällen. |  |  |  |  |
|  | **Total Umsetzung Neophytenstrategie inkl. Kosten für die Bekämpfung.** |  |  |  |  |  |